**ESTUDIOS PREVIOS REGIMEN ESPECIAL**

**(LEY 715- DECRETO 4791)**

**PROCESO N° 1151.20.4. 001**

Palmira Valle del Cauca, 19 Febrero de 2019.

En aplicación del artículo 13 de la Ley 715 de 2001, concordante con el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008 y el reglamento expedido por el consejo directivo de la institución para la adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V. se presenta el estudio de conveniencia y oportunidad para la siguiente necesidad.

.

**OBJETO: "MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION TIENDA ESCOLAR EN LA SEDE CARDENAS”**

**GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION**

Información General

DEPENDENCIA RESPONSABLE: PLANTA FISICA

TIPO DE CONTRATO: OBRA

PRESUPUESTO ASIGNADO: $10.677.050 (INCLUYE IVA)

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 000005

LUGAR DE EJECUCION: PALMIRA, VALLE DEL CAUCA

PLAZO: UN MES (01) HABIL

FORMA DE PAGO: El pago se realizara así: en actas parciales de acuerdo al avance de la obra y con el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y radicada la factura o cuenta de cobro y el informe requerido.

SUPERVISOR: COORDINADOR RODRIGO VASQUEZ ARANA

**MARCO LEGAL**

El marco legal del proceso de selección y de las obligaciones que se deriven de su adjudicación, está conformado por la Constitución Política, las Leyes de la República de Colombia y en especial por la Ley 80/93, ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, las normas orgánicas de presupuesto, las disposiciones cambiarias, y las demás normas concordantes con la materia, que rijan y lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección.

INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO de Palmira hace la invitación a los interesados en participar del PROCESO.

Teniendo en cuenta el servicio a contratar y el presupuesto oficial estimado, la modalidad pertenece al Régimen La ley 715 en su artículo 13 concordante con su artículo 17 del decreto 4791 De acuerdo con el procedimiento establecido faculta a los consejos directivos de las Instituciones Educativas para reglamentar la adquisición de bienes, servicios, y obras hasta 20 S.M.L.M.V. El Consejo Directivo de la Institución Educativa mediante reglamento interno ha establecido el procedimiento para dichas adquisiciones por ello, LA Especial establecido por la ley 715 de 2001 concordante con el artículo 17 del Decreto 4791 de 2008 y el reglamento expedido por el consejo directivo de la Institución para la adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V.

El reglamento expedido por el concejo directivo de la Institución, según Decreto 4791 de 2008 para la adquisición de bienes, servicios y obras hasta 20 S.M.L.M.V. establece: elaborar un estudio previo simplificado, que contendrá:

1. **SUCINTA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.**

La institución educativa estableció la necesidad de contratar mano de obra para la ampliación del restaurante escolar y adecuación de tienda escolar en la Sede Cárdenas debido a la implementación de la jornada única en la sede central es necesario realizar dicha ampliación con el fin de prestar el servicio de restaurante escolar de una forma eficaz y eficiente y que no influya negativamente en los horarios de clases ya que una vez realizada esta ampliación se podrá atender más grupos en el restaurante; asimismo al no ver un espacio idóneo para una tienda escolar se realizara una adecuación con el fin de proveer este espacio, y que dentro de las funciones implícitas y propias de la dirección y/o administración de una institución Educativa, se encuentra la conservación, adecuación y mejoramiento de su infraestructura física, con el propósito de ofrecer unas áreas en condiciones adecuadas, dignas, estéticamente agradables y funcionales para prestar con calidad el servicio educativo para que los niños y jóvenes puedan recibir la preparación Integral en un ambiente agradable y adecuado, que de cómo resultado el mejoramiento de la calidad educativa.

Sostenemos con firmeza la posición de que la educación es la clave para el logro del bienestar individual y colectivo, partiendo de la base que se debe ofrecer una educación con calidad y con espacios propicios para su desarrollo, la educación es en nuestro país un derecho fundamental y un instrumento para lograr otros derechos inherentes a la calidad del ser humano tales como igualdad, el conocimiento, la dignidad entre otros establecidos en nuestra constitución política.

1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

**OBJETO** **MANO DE OBRA PARA AMPLIACION DE RESTAURANTE ESCOLAR Y ADECUACION TIENDA ESCOLAR EN LA SEDE CARDENAS**

# CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL

# PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080

Como mínimo el elemento a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad respectiva y las siguientes condiciones:

OBRA A REALIZAR:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCION DEL OBJTO CONTRACTUAL** | **UNID** | **CANT** | **VALOR PROMEDIO** |
| **1** | LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO MANUAL DE ESCOMBROS. | m² | 109 | 316,100 |
| **2** | ARMADO Y FUNDICIÓN, COLUMNAS Y ZAPATAS | Unidad | 8 | 1,320,000 |
| **3** | ARMADO Y FUNDICIÓN VIGAS DE CIMENTACIÓN | mL | 54 | 1,215,000 |
| **4** | CONSTRUCCIÓN MURO LADRILLO 6x12x24 | m² | 59 | 737,500 |
| **5** | CONSTRUCCIÓN PISO EN CONCRETO. | Global | 103 | 2,307,200 |
| **6** | MONTAJE ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA | Global | 1 | 3,240,000 |
| **7** | INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS Y ELÉCTRICAS. | Global | 1 | 325,000 |
| **8** | CONSTRUCCIÓN Y ENCHAPE MESÓN. | Global | 1 | 250,000 |
| **9** | PINTURA MURO REVITADO | m² | 59 | 188,500 |
| **10** | INSTALACIÓN REJA DE TUBO CUADRADO GALVANIZADO Y PINTADO. | m² | 25.5 | 777,750 |
|  | **TOTAL COTIZACIONES** |  |  | **10,677,050** |

**NOTA 1**:

* Los descuentos de ley SON ASUMIDOS por el contratista al momento del pago o abono

**CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL UNSPSC, V. 14.080.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **Código**  **UNSPSC** | **PRODUCTO** |
| 1. | 72103300 | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura |

1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO JUSTIFICADO

SUMARIAMENTE, ASÍ COMO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO.

El presupuesto oficial estimado para el contrato corresponde a la suma de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.677.050)** INCLUIDO IVA, la I.E. pagara así: en actas parciales de acuerdo al avance de la obra y con el recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y radicada la factura o cuenta de cobro y el informe requerido.

* **PLAZO DE EJECUCIÓN:**

El plazo de ejecución contractual será de UN MES (01) HABIL contado a partir de la fecha de Legalización del contrato.

1. **CERTIFICADO DE DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL:**

Para atender tal compromiso la Entidad cuenta con el CDP No. 00005 expedido con fecha de Febrero 18 de 2019, por parte del contador de la Institución, con cargo al Rubro Presupuestal , Imputación Presupuestal: OBRAS Y MEJORAS, por valor de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($10.677.050) INCLUIDO IVA.**

**Lic. .MARIA MABEL CASTILLO**

Rectora